## Slide 1
A
C
Progress Report_3
8조
2017112190 한진섭
2017112194 정재현
2018112123 고범석
2018112128 박준서

## Slide 2
A
C
목차
What is done?
- AI model
- Web
2. What will be done

## Slide 3
AI model

## Slide 4: 사용하고 있는 모델 5가지

## Slide 5: 사용하고 있는 모델
RevAnimate : midjourney style
Pastelboys : anime style
Dreamshaper : midjourney style
Meinamix : anime style
Counterfeit : anime style

## Slide 6: 사용하고 있는 모델
선정 이유
작가의 선호도를 고려한 다양한 작화를 생성하는 것이 목적
실험 해본 결과, 위의 5개의 model이 선정되었고 이 중 4개의 model을 사용할 예정.

## Slide 7: Prompt 실험

## Slide 8: Prompt 실험
Sample 복제
성능을 유지하면서 대표 이미지를
20장 정도 복제해야 된다. 따라서
실험을 통해 다음의 prompt를 선정함.
그리고 성능을 유지하면서
동일한 인물이 나오는 걸 확인함.

## Slide 9: Time out 해결

## Slide 10: Time out 해결
Time out
web platform과 communication을 하면 1분의 time out이 설정되어 있음.
기존의 image generation 시간은 56~59초로 가끔씩 time out이 일어났음.
generation toolkit을 사용하지 않고 직접 코드로 구현함으로써 56초 걸리는 생성 시간을 30초로 줄임.

## Slide 11: 학습 코드

## Slide 12: 학습 코드
Dreambooth training 까지 코드 작성을 완료함.
실제로 web platform과 연동하여 정상 작동하는지 확인이 필요하다.
완료 부분

## Slide 13
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol’s PowerPoint
Web

## Slide 14: Login
아이디 저장 기능
- 회원가입, 아이디 찾기, 비밀번호 찾기 화면으로 이동가능

## Slide 15: 회원가입
-기본정보를 작성하고 추후 이메일 인증 시 사용될 이메일 정보가 있는 회원가입 화면

## Slide 16: 아이디 찾기, 비밀번호 찾기
- 회원 가입 시 입력한 이메일을 기반으로 아이디와 비밀번호를 찾기 및 재설정 가능

## Slide 17: 아이디 찾기, 비밀번호 찾기 - 메일인증
- 회원 가입 시 입력한 이메일을 기반으로 아이디와 비밀번호를 찾기 위해 메일 인증을 한 경우 (성공, 실패)

## Slide 18: 시스템 코드 관리
관리자 메뉴 중 시스템 코드 관리 화면
대분류, 소분류 추가 및 수정 가능

## Slide 19: 메뉴 관리
관리자 메뉴 중 메뉴 관리 화면
메뉴 추가, 삭제, 수정 가능

## Slide 20: 사용자 관리
관리자 메뉴 중 사용자 관리 화면
사용자 조회 및 권한 부여 , 삭제 가능

## Slide 21: 작품 및 에피소드 등록
작가 메뉴 중 작품 등록 및 에피소드 작성(등록) 화면
작품 등록 화면에서 표지 등록 가능 (표지 등록시 메인 화면에 표출)
에피소드 작성 가능

## Slide 22: 등장인물 생성 - 1
작가 메뉴 중 등장인물 생성 화면
화면 하단에 등장인물 태그를 선택하여 등장인물 생성 가능
태그를 기반으로 AI가 학습하여 등장인물 샘플 이미지 생성 (5장)

## Slide 23: 등장인물 생성 - 2
앞서 생성한 등장인물 삽화 샘플 중 작가가 대표 이미지를 선택
이미지 관리 페이지로 이동 후 액션태그를 선택하여 추가 삽화 생성 후 다운로드 가능(10개 까지 보관)

## Slide 24
What will be done?

## Slide 25: What will be done (Test Scenario)
- 전체 프로세스를 시연하는 테스트 시나리오 작성 예정

## Slide 26: What will be done (AI)
실제로 web platform과 연동하여 정상 작동하는지 확인이 필요하다.
학습 연동
Prompt setting
AI model에 따라서 sample 복제 prompt를 설정할 필요가 있다.

## Slide 27: What will be done (AI)
Model 선정
현재 사용하는 5개의 model 중에서 최종적으로 4개의 model을 선정해야 된다.